EX1:

### Sprint Review – Dự án: Ứng dụng Quản lý Nhóm

Product Owner (PO):
“Cảm ơn mọi người đã tham dự. Sprint Goal lần này là hoàn thiện chức năng Tạo nhiệm vụ và phân công thành viên để giúp nhóm quản lý công việc rõ ràng hơn.”

Developer (Dev):
“Dạ, em xin demo nhanh. Đây là màn hình tạo nhiệm vụ mới. Người dùng nhập tiêu đề, mô tả, deadline, sau đó chọn thành viên cần giao. Khi bấm ‘Tạo nhiệm vụ’, hệ thống lưu vào cơ sở dữ liệu và tự động gửi thông báo cho người được giao.”

Stakeholder:
“Nhìn chung khá tốt, nhưng tôi muốn khi giao nhiệm vụ có thêm tùy chọn ưu tiên (thấp – trung bình – cao). Ngoài ra thông báo nên có cả email chứ không chỉ trong ứng dụng.”

EX:2

# a. Product Backlog Item (PBI)

### PBI: Bộ lọc xem thống kê theo ngày trong màn hình Báo cáo

User Story (Role – Goal – Benefit):
As a Trưởng phòng vận hành,
I want có bộ lọc thống kê theo ngày hoặc trong 24 giờ gần nhất,
so that tôi có thể xem chi tiết hoạt động của người dùng và kiểm tra các vấn đề phát sinh trong khoảng thời gian cụ thể.

Business Requirement (cách viết khác):
Hệ thống cần bổ sung bộ lọc thời gian theo ngày (Date Picker) và tùy chọn “24 giờ gần nhất” trong màn hình thống kê hoạt động, giúp người dùng xem dữ liệu chi tiết thay vì chỉ tổng hợp theo tuần.

# b. Acceptance Criteria

### Cách 1: Viết dạng Checklist

- Người dùng có thể chọn một ngày cụ thể để xem thống kê trong ngày đó.

- Hệ thống cung cấp tùy chọn “Xem trong 24 giờ gần nhất”.

- Khi áp dụng bộ lọc, biểu đồ và bảng thống kê phải hiển thị dữ liệu chi tiết theo ngày, không gom tuần.

- Bộ lọc phải hoạt động độc lập với bộ lọc theo tuần hiện có.

- Nếu ngày được chọn không có dữ liệu, hệ thống phải hiển thị thông báo “Không có dữ liệu cho ngày này”.

### Cách 2: Viết dạng Given – When – Then (3 AC tối thiểu)

### AC1 – Lọc theo ngày cụ thể

Given người dùng đang ở màn hình thống kê
When người dùng chọn một ngày bất kỳ trong bộ lọc
Then hệ thống hiển thị thống kê chi tiết cho đúng ngày đó.

### AC2 – Lọc trong 24 giờ gần nhất

Given người dùng đang ở màn hình thống kê
When người dùng chọn tùy chọn “24 giờ gần nhất”
Then hệ thống hiển thị dữ liệu hoạt động trong vòng 24 giờ trở lại tính đến thời điểm hiện tại.

### AC3 – Dữ liệu không tồn tại

Given người dùng chọn một ngày không có dữ liệu
When hệ thống thực hiện lọc
Then hệ thống hiển thị thông báo “Không có dữ liệu cho ngày này” và không hiển thị biểu đồ/bảng rỗng.

EX3:

# a. Timeline Sprint (14 ngày)

Ngày 1: Sprint Planning, xác định Sprint Goal, chia User Stories.
Ngày 2: Thiết kế UI/UX cho màn hình “Tạo nhiệm vụ”.
Ngày 3: Dev triển khai API tạo nhiệm vụ.
Ngày 4: Dev hoàn thiện giao diện & kết nối API.
Ngày 5: Viết unit test + kiểm thử nội bộ.
Ngày 6: Phát hiện bug lưu dữ liệu sai định dạng.
Ngày 7: Fix bug + review code nội bộ.
Ngày 8: Xây dựng tính năng phân công thành viên.
Ngày 9: Kết nối tính năng phân công với thông báo hệ thống.
Ngày 10: QA test toàn bộ flow tạo nhiệm vụ + phân công.
Ngày 11: Product Owner đưa yêu cầu bổ sung (hiển thị trạng thái ưu tiên).
Ngày 12: Dev bổ sung chức năng ưu tiên + test nhanh.
Ngày 13: Chuẩn bị slide demo + chạy thử Sprint Review.
Ngày 14: Sprint Review & Sprint Retrospective.

# b. 5 sự kiện quan trọng trong Sprint

## 1. Ngày 6 – Phát hiện bug dữ liệu sai định dạng

- Mô tả: API trả về thời gian deadline sai format gây lỗi hiển thị.

- Ảnh hưởng: Tiêu cực – trì hoãn tiến độ 0.5 ngày.

- Bài học: Cần có quy ước chuẩn về định dạng dữ liệu từ đầu Sprint.

## 2. Ngày 7 – Hoàn thành fix bug + code review

- Mô tả: Team sửa lỗi, sau đó review code toàn bộ module “Tạo nhiệm vụ”.

- Ảnh hưởng: Tích cực – cải thiện chất lượng code và giảm lỗi về sau.

- Bài học: Review code thường xuyên giúp giảm chi phí sửa lỗi muộn.

## 3. Ngày 9 – Tích hợp tính năng phân công với hệ thống thông báo

- Mô tả: Khi gán nhiệm vụ, thành viên nhận được thông báo ngay.

- Ảnh hưởng: Tích cực – tăng giá trị sử dụng thực tế của sản phẩm.

- Bài học: Tính năng nhỏ nhưng có tác động lớn nên được ưu tiên.

## 4. Ngày 11 – Stakeholder yêu cầu bổ sung trường “Mức ưu tiên”

- Mô tả: Product Owner nhận yêu cầu mới: thêm mức ưu tiên cho nhiệm vụ.

- Ảnh hưởng: Tiêu cực nhẹ – tăng thêm khối lượng không dự tính ban đầu.

- Bài học: Cần đánh giá tác động của yêu cầu mới trước khi commit vào Sprint.

## 5. Ngày 14 – Buổi Sprint Review & Feedback

- Mô tả: Trình diễn tính năng; Stakeholder hài lòng nhưng đề nghị cải thiện UX cho phần phân công.

- Ảnh hưởng: Tích cực – giúp xác định rõ hướng ưu tiên cho Sprint sau.

- Bài học: Feedback sớm giúp sản phẩm đi đúng hướng và giảm lãng phí.

EX4:

Kỹ thuật Retrospective được chọn: Mad – Sad – Glad

Lý do lựa chọn:
Mad – Sad – Glad là kỹ thuật phù hợp nhất cho bối cảnh team đang stress, ít giao tiếp và tinh thần xuống thấp, vì nó tập trung vào cảm xúc thật của các thành viên. Kỹ thuật này khuyến khích mọi người bộc lộ điều khiến họ bực (Mad), buồn (Sad) và điều họ vẫn trân trọng hoặc thấy tích cực (Glad). Điều này giúp team giải tỏa tâm lý, khơi lại sự đồng cảm và kết nối. Sau khi mở lòng, Scrum Master dễ dẫn dắt tới bước phân tích root cause của stress và bug dồn cuối Sprint. Các kỹ thuật khác như Start–Stop–Continue, 4Ls hay Sailboat thiên về phân tích công việc và hành động, không tác động mạnh tới yếu tố cảm xúc – vốn là điểm nghẽn hiện tại. Vì vậy, Mad – Sad – Glad là lựa chọn hiệu quả nhất để hồi phục tinh thần trước khi cải thiện quy trình.

EX5:

# (A) Mục tiêu của buổi Sprint Review

- Xác nhận rằng tính năng Đăng nhập hệ thống hoạt động đúng trên cả web và mobile.

- Lấy phản hồi của Stakeholders về giao diện, tốc độ phản hồi và trải nghiệm người dùng.

- Đảm bảo việc xử lý các trường hợp sai (sai mật khẩu, tài khoản bị khóa, thiếu thông tin) hoạt động ổn định.

- Kiểm tra mức độ đáp ứng của tính năng so với Sprint Goal.

- Thu thập các yêu cầu cải tiến hoặc thay đổi cho Sprint tiếp theo nếu cần.

# (B) Một phút mở đầu cuộc họp

### Product Owner:

“Cảm ơn mọi người đã tham gia Sprint Review của Sprint này. Sprint Goal của chúng ta là hoàn thiện tính năng Đăng nhập để người dùng có thể truy cập hệ thống một cách an toàn và đơn giản. Đây là tính năng nền tảng nên chúng ta muốn xác nhận cả về trải nghiệm và tính ổn định trước khi mở rộng sang các chức năng quản lý tiếp theo. Hôm nay nhóm sẽ demo toàn bộ luồng đăng nhập và các trường hợp lỗi.”

### Scrum Master:

“Trong Sprint Review hôm nay, chúng ta có 30 phút. Mời Dev team demo trước, sau đó các Stakeholders sẽ đưa phản hồi. Lưu ý đây không phải cuộc họp đánh giá cá nhân, mà là buổi kiểm tra Increment và thảo luận giá trị sản phẩm. Mọi người có thể đặt câu hỏi bất cứ lúc nào.”

### Dev Lead:

“Hôm nay team sẽ demo tính năng đăng nhập gồm: nhập tài khoản – mật khẩu, xử lý các trường hợp nhập sai, và điều hướng sang Dashboard sau khi login thành công. Chúng tôi cũng sẽ trình bày một số log theo dõi bảo mật và tốc độ phản hồi.”

# (C) Dev sẽ demo tính năng như thế nào (6–8 câu trở lên)

- Dev mở trình duyệt và truy cập trang /login, giới thiệu nhanh giao diện gồm 2 trường nhập: Email và Password.

- Dev nhập bộ dữ liệu mẫu: email hợp lệ và mật khẩu đúng, sau đó bấm “Đăng nhập”. Màn hình Dashboard xuất hiện trong khoảng dưới 1 giây để chứng minh hiệu năng.

- Tiếp theo, Dev đăng xuất và demo trường hợp lỗi bằng cách nhập mật khẩu sai. Hệ thống hiển thị thông báo “Mật khẩu không đúng” mà không tiết lộ chi tiết nhạy cảm.

- Dev thử trường hợp bỏ trống mật khẩu rồi bấm đăng nhập. Form thông báo lỗi validation và highlight ô cần nhập.

- Dev demo tính năng bảo mật: nếu nhập sai 5 lần liên tiếp, tài khoản sẽ bị khóa tạm thời 15 phút, hệ thống hiện thông báo “Tài khoản tạm khóa để bảo vệ bảo mật”.

- Sau đó, Dev trình bày log ghi nhận thời điểm đăng nhập, địa chỉ IP và trạng thái (success/fail) để QA và Stakeholders đánh giá khả năng audit.

- Cuối cùng, Dev cho Stakeholders xem luồng đăng nhập trên mobile view để chứng minh UI responsive.

- Dev kết luận bằng cách nhấn mạnh các kết quả mong đợi đã được đáp ứng: đăng nhập thành công, xử lý lỗi rõ ràng, và bảo mật đăng nhập ổn định.

EX6:

# (A) Tên Retrospective + Kỹ thuật sử dụng

### Retrospective: “Tăng kỷ luật – Tăng chất lượng – Tăng chủ động”

Kỹ thuật chính: Start – Stop – Continue

Lý do chọn: Kỹ thuật này giúp team tập trung xác định rõ những hành vi cần bắt đầu, dừng lại và duy trì, rất phù hợp với các vấn đề về kỷ luật Daily, bug trễ, spillover và sự thụ động trong cải tiến.

(B) Agenda chi tiết cho buổi Retro (90 phút)

| Thời lượng | Nội dung | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 0–10 phút | Check-in: “One-word Mood” | Mỗi thành viên nói 1 từ mô tả cảm xúc về Sprint vừa rồi. Giúp kết nối và mở đầu nhẹ nhàng. |
| 10–20 phút | Giải thích mục tiêu Retro | Scrum Master nhắc 4 vấn đề: Daily muộn, spillover, bug trễ, ít cải thiện. |
| 20–35 phút | Thu thập ý kiến – Start/Stop/Continue (silent writing) | Mỗi người viết sticky note: Start – điều nên bắt đầu làm Stop – điều nên dừng lại Continue – điều nên duy trì |
| 35–50 phút | Nhóm ý tưởng & thảo luận | Gom nhóm các sticky note, xác định chủ đề: Daily, chất lượng test, ước lượng, hợp tác, quy trình. |
| 50–70 phút | Phân tích nguyên nhân – 5 Whys | Áp dụng cho 2 vấn đề lớn: Bug báo muộn & Task spillover. |
| 70–85 phút | Chọn Action Items (Dot Voting) | Team vote 5 hành động quan trọng nhất. |
| 85–90 phút | Kết thúc & cam kết | Mỗi người nói 1 câu cam kết cho Sprint tới. |

# (C) Ít nhất 5 Action Items (Ai – Làm gì – Khi nào – Đo lường thế nào)

### 1. (Scrum Master) – Chỉnh thời gian Daily

- Làm gì: Khóa lịch Daily cố định 9:00, bắt đầu đúng giờ dù thiếu người.

- Khi nào: Ngay từ ngày đầu Sprint 6.

- Đo lường: Daily bắt đầu đúng giờ ≥ 90% số buổi trong Sprint.

### 2. (Dev Lead) – Chia nhỏ task để hạn chế spillover

- Làm gì: Kiểm tra tất cả task > 8 giờ và yêu cầu chia nhỏ trước khi đưa vào Sprint.

- Khi nào: Trong Sprint Planning Sprint 6.

- Đo lường: Số task spillover giảm từ 3 → ≤1.

### 3. (QA Lead) – Test sớm hơn

- Làm gì: Áp dụng rule “QA phải test trong vòng 24 giờ sau khi Dev ready”.

- Khi nào: Áp dụng toàn bộ Sprint 6.

- Đo lường: Tỷ lệ bug phát hiện trong 2 ngày cuối Sprint < 20%.

### 4. (Developer Team) – Cập nhật trạng thái task thường xuyên

- Làm gì: Dev phải cập nhật trạng thái task ngay khi bắt đầu và khi hoàn thành.

- Khi nào: Bắt đầu từ Sprint 6.

- Đo lường: Board Sprint luôn có trạng thái đúng (check 2 lần/tuần).

### 5. (Scrum Master & PO) – Tạo không gian để team đề xuất cải tiến

- Làm gì: Thêm 5 phút cuối Daily để hỏi 1 câu: “Có cải tiến hay trở ngại nào hôm nay?”.

- Khi nào: Từ tuần 1 Sprint 6.

- Đo lường: Team đưa ≥ 2 cải tiến trong Sprint.

### Bonus Action Item (tùy chọn):

(QA + Dev) – Thống nhất checklist “Definition of Ready” để tránh task mơ hồ → giảm bug cuối Sprint.

EX7:

| Format | Thời gian đề xuất | Phù hợp khi team… | Ưu điểm | Nhược điểm | Điểm số dễ dẫn dắt (1–5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start – Stop – Continue | 60–90 phút | Cần xác định hành vi cần bắt đầu, dừng và tiếp tục; team có vấn đề về quy trình | Rõ ràng, dễ hình dung; ra được hành động cụ thể; phù hợp với team mới | Ít tập trung vào cảm xúc; có thể khô khan nếu team thiếu chia sẻ | 4 |
| Sailboat | 60–90 phút | Muốn team nhìn tổng thể dự án, rủi ro, động lực và yếu tố bên ngoài | Trực quan, sinh động; tạo ra bức tranh toàn cảnh; khuyến khích thảo luận | Cần vẽ sơ đồ; mất thời gian; khó với team mới | 3 |
| Mad – Sad – Glad | 45–60 phút | Team có vấn đề cảm xúc, stress hoặc thiếu kết nối; muốn giải tỏa và chia sẻ thật | Giải tỏa cảm xúc, tăng sự đồng cảm; dễ khơi gợi chia sẻ | Ít tập trung vào hành động; cần facilitator nhạy cảm | 5 |
| 4L (Liked, Learned, Lacked, Longed for) | 60–90 phút | Team muốn đánh giá Sprint vừa qua toàn diện: tích cực, bài học, thiếu sót, mong muốn | Toàn diện; vừa nhìn lại vừa học hỏi; thúc đẩy cải tiến | Có thể dài nếu team đông; khó ưu tiên hành động | 4 |
| KALM (Keep, Add, More, Less) | 60phút | Team đã quen nhau, muốn tinh chỉnh hành vi, cải tiến quy trình | Dễ nhớ, dễ tập trung vào cải tiến; nhanh chóng đưa ra hành động | Ít khai thác cảm xúc; cần facilitator giải thích rõ | 4 |

EX8:

# (A) Mở đầu – lấy lại không khí

Phút 0–2:

- “Mọi người, trước khi bắt đầu, hãy cùng nhắc lại mục tiêu của buổi Retro: tìm cách cải thiện quy trình và hợp tác trong team, không phải đánh giá cá nhân. Chúng ta ở đây để cùng học hỏi chứ không phải để chỉ trích ai.”

- “Mình đề nghị chúng ta giữ một quy tắc: khi ai đó đang chia sẻ, mọi người chỉ lắng nghe, không chen ngang hay phán xét.”

Phút 2–4:

- Nhắc nhở mọi người tắt điện thoại hoặc để chế độ yên lặng, tập trung vào Retro.

- Dùng một câu vui hoặc nhẹ nhàng để “giải bớt căng thẳng”:

  - “Mình hứa Retro này không phải cuộc thi, ai cũng có cơ hội nói.”

# (B) Kỹ thuật dùng để tránh đổ lỗi cá nhân

Silent Writing + Mad/Sad/Glad (45–60 phút):

- Phát giấy/Sticky note cho mỗi thành viên.

- Yêu cầu viết riêng những gì làm họ Mad/Sad/Glad về Sprint vừa rồi, tập trung vào quy trình, không nêu tên cá nhân.

- Thu thập tất cả, dán lên bảng, gom nhóm theo chủ đề: Workflow, Test, Code, Giao tiếp…

- Thảo luận nhóm dựa trên chủ đề, không nhắm vào cá nhân, giúp team nhìn vấn đề tổng thể.

# (C) 3 câu nói “thần chú” dùng khi có ai đổ lỗi

- “Hãy tập trung vào hệ thống và quy trình, không phải cá nhân.”

- “Mọi lỗi đều là cơ hội cải thiện team chứ không phải để trách ai.”

- “Chúng ta cùng giải quyết vấn đề, không phải tìm người chịu trách nhiệm.”

# (D) Action Item giải quyết tận gốc vấn đề đổ lỗi

| Ai | Làm gì | Khi nào | Đo lường |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master + Dev Lead + QA Lead | Thiết lập Definition of Done và Definition of Ready rõ ràng: Dev đảm bảo code sạch, QA nhận test sớm, giao tiếp rõ ràng | Sprint tiếp theo bắt đầu | Giảm số vụ đổ lỗi cá nhân; bug trễ giảm ≥50% |
| Dev + QA | Check-in hàng ngày: Dev báo code đã hoàn thành, QA báo test ngay | Daily Scrum | Không còn tình trạng đổ lỗi vào cuối Sprint |
| Scrum Master | Tổ chức mini training về hợp tác & communication | Trong tuần đầu Sprint tiếp theo | Quan sát team giữ tinh thần tích cực, phản hồi Retro sau Sprint cải thiện |