Ex 05 : Mô phỏng quy trình Scrum

- Ứng dụng mua sắm trực tuyến

- Sprint :

| Sprint | Đánh giá mức độ | Time |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký | 1 | 1 tuần |
| Đăng nhập | 1 | 1 tuần |
| Tìm kiếm sản phẩm | 2 | 2 tuần |
| Xem danh sách sản phẩm | 2 | 2 tuần |
| Thêm vào giỏ hàng | 3 | 3 tuần |
| Thanh toán | 3 | 3 tuần |

- Sprint planning

| Sprint | Task chi tiết | Nhóm phụ trách | Người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| Đăng ký | - Thiết kế Database cho User - Tạo API Register - Validate dữ liệu | Backend Dev | - Dev A |
|  | - Giao diện Đăng ký | Frontend Dev | - Dev C |
| Đăng nhập | - Tạo API Login & cấp Token - Xử lý lưu trạng thái đăng nhập | Backend Dev | - Dev B |
|  | - Giao diện đăng nhập | Frontend Dev | - Dev C |
| Tìm kiếm sản phẩm | - Tạo API SearchProduct | Backend Dev | - Dev D |
|  | - Giao diện tìm kiếm sản phẩm | Frontend Dev | - Dev C |
| Xem danh sách sản phẩm | - Thiết kế Database cho Product - Tạo API GetProducts | Backend Dev | - Dev D |
|  | - Giao diện danh sách sản phẩm | Frontend Dev | - Dev C |
| Thêm vào giỏ hàng | - Tạo API AddProductInCart - Xử lý lưu số lượng của sản phẩm trong giỏ hàng | Backend Dev | - Dev E |
|  | - Giao diện giỏ hàng | Frontend Dev | - Dev C |
| Thanh toán | - Tạo API Pay - Xử lý lưu hoá đơn trong Database | Backend Dev | - Dev E |
|  | - Giao diện thanh toán | Frontend Dev | - Dev C |

- Daily Scrum

- Hôm qua làm gì?

- Hôm nay làm gì?

- Có khó khăn và trở ngại gì?

- Sprint Review

| Sprint | Quy trình demo | Kết quả của PO |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký | Nhập email, password Nhấn Đăng ký Hệ thống báo thành công Dữ liệu đã vào Database | Chấp nhận. (Lưu ý: Cần thêm xác nhận "Nhập lại mật khẩu" ở Sprint sau). |
| Đăng nhập | Dùng tài khoản vừa tạo để đăng nhập Chuyển hướng vào trang chủ. | Chấp nhận |
| Tìm kiếm sản phẩm | Nhập tên sản phẩm Tìm kiếm Hiển thị ra sản phẩm nếu như tìm thấy | Chấp nhận |
| Xem danh sách sản phẩm | Hiển thị danh sách 10 sản phẩm với hình ảnh, tên và giá | Hình ảnh hiển thị hơi bị méo trên điện thoại. -> Yêu cầu sửa lại (Log bug). |
| Thêm vào giỏ hàng | Chọn sản phẩm chọn số lượng thêm vào giỏ hàng | Chấp nhận |
| Thanh toán | Chọn thanh toán Tính toán tổng tiền Xác nhận thanh toán | Chấp nhận |

- Sprint Retrospective

| Hạng mục | Nội dung | Hành động |
| --- | --- | --- |
| Tiếp tục | - Các thành viên hỗ trợ nhau tốt khi Dev A bị ốm 1 ngày. - Daily Scrum diễn ra đúng giờ. | Duy trì văn hóa support và họp đúng giờ. |
| Dừng lại | - Việc chờ hình ảnh từ PO quá lâu (mất 2 ngày) khiến Dev B bị chậm tiến độ. - Ước lượng thời gian cho task "CSS giao diện" chưa chuẩn (bị thiếu giờ). |  |
| Bắt đầu | - Cần yêu cầu PO cung cấp tài nguyên (ảnh, text) trước khi Sprint bắt đầu. - Cần chia nhỏ task UI kỹ hơn để ước lượng chính xác. | SM sẽ tạo checklist yêu cầu tài nguyên gửi PO trước Sprint Planning tiếp theo. |