Ex 08 : Daily Scrum và theo dõi tiến độ Sprint

- Báo cáo Daily Scrum ngày : 20/11/2025

- Scrum Master : Đào Trường Sơn

| Thành viên | Hôm qua đã làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Trở ngại | Kế hoạch hành động |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nam (Dev) | Hoàn thành Restfull API Done Unit Test Login | Hỗ trợ FE tích hợp Login Start API Update User | Không có | Duy trì tiến độ |
| Hưng (Dev) | Done Query lọc sản phẩm | Tối ưu Query | Query chậm, timeout khi dữ liệu lớn | Giải pháp : Review lại Query, làm việc với nhóm bộ backend để cải thiện hiệu suất Deadline trước 12:00PM hôm nay |