Ex 09 : Sprint Retrospective – Cải tiến quy trình làm việc

Báo cáo Sprint Retrspective

Ngày: 20/11/2025 Người điều phối (Scrum Master): Đào Trường Sơn Thành viên tham gia: Full Team (BE, FE, Tester, PO)

- Tổng quan

- Dự án đã hoàn thành mục tiêu cam kết. Tuy nhiên, hiệu suất làm việc bị ảnh hưởng bởi các vấn đề giao tiếp nội bộ, dẫn đến việc phải OT không mong muốn vào cuối Sprint.

- Chi tiết đánh giá

- Những điều làm tốt

- Chất lượng kỹ thuật: Các tính năng cốt lõi hoạt động ổn định, ít lỗi logic nghiệp vụ

- Hỗ trợ lẫn nhau: Tinh thần đồng đội tốt khi xảy ra sự cố, mọi người sẵn sàng ở lại muộn để hỗ trợ nhau fix bug

- Quy trình: Hoạt động Code Review hàng ngày đang phát huy tác dụng tốt

- Những điều cần cải thiện

| Vấn đề | Tác động |
| --- | --- |
| Lệch thông tin API : BE thay đổi cấu trúc API nhưng FE không nắm được | FE mất 3h để debug lỗi kết nối lãng phí thời gian |
| Ùn tắc ở Testing : Đẩy code sang tester quá muộn | Tester bị quá tải, bug được phát hiện quá sát giờ release Team phải OT |

- Đề xuất cải tiến

- Quy tắc “API First” (Người phụ trách : Team BE) :

  - Mọi thay đổi về cấu trúc API bắt buộc phải cập nhật lên Swagger và thông báo trên kênh chat chung trước khi merge code

- Quy tắc “Release sớm, test sớm” (Người phụ trách : Cả team) :

  - Chia nhỏ việc merge code. Mỗi khi xong một Sub-task (tác vụ con), phải đẩy lên môi trường Staging ngay để Tester kiểm tra cuốn chiếu. Không đợi xong cả User Story mới đẩy.

- Quy tắc "1 Giờ": (Người điều phối: Scrum Master) :

  - Nếu một thành viên gặp trở ngại kỹ thuật (block) quá 1 giờ đồng hồ mà chưa tìm ra hướng giải quyết, BẮT BUỘC phải gọi để người khác hỗ trợ.