Ex 10 Sprint Planning cho ứng dụng mua sắm :

Báo cáo Sprint Planning

- Sprint Goal

- "Hoàn thiện tính năng Tìm kiếm sản phẩm (Cơ bản & Nâng cao) và Tích hợp thành công cổng thanh toán thẻ Quốc tế."

- Sprint Backlog chi tiết

| User Story | Task | Người thực hiện | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| Tìm kiếm sản phẩm | Thiết kế UI thanh tìm kiếm & trang kết quả (List View) | Dev 1 (FE) | 16h |
|  | Xây dựng API Search cơ bản (Keyword matching) | Dev 2 (BE) | 8h |
|  | Tối ưu hóa Index Database cho tên sản phẩm | Dev 3 (DB) | 8h |
| Bộ lọc tìm kiếm | Tạo UI thanh Sidebar bộ lọc (Slider giá, Checkbox) | Dev 1 (FE) | 12h |
|  | Xây dựng Query động (Dynamic Query) để lọc dữ liệu | Dev 2(BE) | 16h |
|  | Viết Unit Test cho logic lọc sản phẩm | Dev 2(BE) | 4h |
| Thanh toán qua thẻ | Đăng ký Account Sandbox & Tích hợp API Stripe/PayPal | Dev 4 (FullStack) | 24h |
|  | Thiết kế Form nhập thẻ & Validate dữ liệu đầu vào | Dev 1(FE) | 8h |
|  | Xử lý logic cập nhật trạng thái đơn hàng sau khi thanh toán | Dev 4 (FullStack) | 8h |